## Slide 1
GS
GS 안전체크리스트
조선소 안전관리 웹앱 개발 이력 보고
커밋 254개 · 2026.05.07 ~ 2026.07.03 · v0.1 → v1.5
저장소 spahdhkd-sketch / shipyard-checklist
운영 https://gs-safety-checklist.vercel.app
Notes: GS 안전체크리스트 프로젝트의 전체 개발 이력을 커밋 단위로 정리한 발표 자료입니다.

## Slide 2
OVERVIEW
한눈에 보는 숫자
254
총 커밋
2026.05.07 ~ 07.03
12
공식 릴리즈
v0.1 → v1.5
143K
추가 코드 라인
삭제 83.8K 라인
8
참여 계정
사람 + AI 협업
일자별 커밋 추이 (상위 작업일)
Chart: 
| 05-07 | 05-15 | 05-20 | 05-22 | 05-24 | 05-27 | 06-09 | 06-10 | 06-17
커밋 | 20 | 24 | 24 | 21 | 18 | 30 | 12 | 16 | 11
작성자별 커밋
spahdhkd-sketch
120
준혁
59
shipyard
27
Codex
20
김준혁
13
spahdhkd
11
Cowork · Claude
4
Notes: 월별로는 5월 192건, 6월 60건, 7월 2건. 초기 2주에 개발이 집중되었고 이후 안정화 단계로 전환됩니다.

## Slide 3
TIMELINE
개발 타임라인 — 9단계
①
프로토타입
05.07~08 · 커밋 24건
React + Supabase 초기 앱
②
정적앱 · 관리자
05.14~15 · 커밋 30건
이슈/자재 워크플로, 관리자 모드
③
디자인 시스템
05.17~18 · 커밋 7건
상태 이력, redesign-v2 전면 개편
④
현장 기능 확장
05.20~23 · 커밋 56건
안전서약 · 월간분석 · 작업준비
⑤
알림 · 실시간
05.24~25 · 커밋 25건
웹 푸시, 준실시간 동기화
⑥
보안 · 품질
05.26~29 · 커밋 47건
서버 경계, RLS, 품질 하네스
⑦
운영 안정화
06.06~12 · 커밋 49건
모듈 분리, 다크모드, E2E
⑧
타임라인 재설계
06.17~18 · 커밋 11건
마일스톤 · 자동 업데이트
⑨
위험성평가 도입
07.03 · 커밋 2건
위험성평가 표준 · 안전표지
Notes: 전체 개발을 9단계로 구분했습니다. 5월은 기능 확장, 6월은 구조 개선과 안정화, 7월은 위험성평가 도입 단계입니다.

## Slide 4
①
프로토타입
2026.05.07 ~ 05.08
커밋 24건
React 프로토타입으로 개념을 검증한 뒤, 현장 배포성과 오프라인 대응을 위해 정적 웹앱 구조로 전환하기로 결정한 단계입니다.
프로젝트 착수 · 구조 확립
7e4d11c
최초 파일 업로드 — 프로젝트 시작
b6f1403
App.jsx를 src/ 디렉터리로 이동
697762c
main.jsx를 src/ 디렉터리로 이동
1156fee
Supabase 클라이언트 연결 (supabase.js 생성)
bd3519e
전역 스타일 index.css 신규 구축
c4c859c
공통 유틸 모듈 utils.ts 추가
7b0c975
레거시 src/lib 디렉터리 정리
ecb824f
App.jsx 화면 골격 반복 개선 (총 12회 커밋)
d458701
React 구조 정리 — 정적 앱 전환 준비
정적 웹앱으로 전환한 이유
현장 스마트폰에서 설치 없이 즉시 접속 — 앱스토어 배포 절차 불필요
서비스워커 캐시로 조선소 내 통신 불안정 구간에서도 점검 화면 유지
빌드 산출물이 단순해 Vercel 정적 배포·롤백이 빠름
결과 — 안전점검 화면의 데이터 모델과 Supabase 연동 방식 확정

## Slide 5
②
정적앱 · 이슈 워크플로
2026.05.14 ~ 05.15
커밋 30건
정적 앱으로 전면 전환하고, 불안전 상태 신고와 자재 이슈라는 새로운 업무 도메인을 추가했습니다.
배포 기반 · 체크리스트 고도화
3ef5030
정적 프로젝트 파일 전면 업로드 (구조 전환)
a9ba5d1
Vercel 프로덕션 배포 문서화
a6bda37
공구(도구) 기반 체크리스트 필터링
b9dd49e
비밀번호 기반 관리자 모드 전환
1dfc9f8
항목 관리 편집기 접이식(collapse) UI
불안전 이슈 · 자재 워크플로 신설
cc92fa8
이슈·자재 상세화면 설계 문서 작성
0727144
홈 화면 이슈/자재 메뉴 카드 + 목업
c92f5cf
이슈 자재 워크플로 구현 (11파일, +1,252라인)
7848709
이슈 사진 스토리지 정책 + CSP 허용
0c6696a
불안전 이슈 상세 화면 추가
2961c6b
홈 화면과 불안전 건수 연동
10a74ab
미검토 이슈 발생 시 통계 카드 강조·점멸
결과 — 점검 중심 앱에서 이슈·자재까지 다루는 현장 안전관리 앱으로 확장

## Slide 6
PHASE ③
디자인 시스템 · 모바일 UX
2026.05.17 ~ 05.18 · 커밋 7건
1
상태 이력 타임라인 도입
점검 상태 변경 이력을 시간순으로 추적
77af4c9
2
모바일 체크리스트 사용성 개선
현장 스마트폰 사용 환경 최적화
4494f78
3
체크리스트 디자인 시스템 정비
색상·간격·컴포넌트 규칙 통일
1fba9ce
4
관리자 모바일 내비게이션 수정
관리 화면의 모바일 접근성 확보
6a5e636
5
조선소 일러스트 적용 (크롭)
현장 정체성을 담은 비주얼 요소
fb668c1
이 단계의 하이라이트
redesign-v2
113
개 파일 변경
+30,404 / −16,865 라인
커밋 8129417 — 전체 화면 레이아웃과
CSS·JS를 새 디자인 기준으로 전면 교체
Notes: 단일 커밋으로는 프로젝트 전체를 통틀어 가장 큰 변경입니다.

## Slide 7
PHASE ④
현장 기능 확장 — 최대 규모 단계
2026.05.20 ~ 05.23 · 커밋 56건 (전체의 22%)
안전서약 (체크리스트 내장)
8e66c55 인라인 안전서약 설계 문서 작성
90386b2 인라인 안전서약 구현 계획 수립
ac2b16b 서명 이미지 캐싱 처리
1bcdeea 같은 날 서명 재사용 로직
8da2dca 안전서약 테스트 커버리지 확보
월간 작업자 분석 대시보드
741a567 월간 작업자 점검 분석 설계
c70e8f2 · 0a5e118 · 6acba03 범위 확장 · 공휴일 데이터 반영
2093d07 월간 작업자 분석 대시보드 구현 (+854라인)
b244d1c · 9f05e31 최근활동 행 단순화 · 모바일 대응
95f9f7a ~ 2bfb483 캘린더 카드 · 컬럼 배치 · 월 변경 강조
작업준비(Work Prep) · 작업자 관리
7032080 작업준비 등록 화면 신설 (+447라인)
63bb38c 작업자 직책(Position) 역할 추가
fe7f206 작업자 폴백 선택기 추가
c875af1 작업유형–공구 관리 통합
891f0ad 모바일에서 작업유형별 공구 제한
불안전 사진 업로드 · 안정화
e01267f → 0d21bff 촬영 업로드 → 다중 누적 → 재시도 → 진행률
164cdbc 서비스워커 캐시 무효화
fa16b55 SPA 라우트 리라이트 추가
4c4f5bd 로그인 · 오늘 점검 카운트 복구
3cb505d · 0e1c768 버전 0.1 기록 및 릴리즈 규칙 문서화
Notes: 전체 커밋의 22%가 이 4일에 집중되었습니다. 현장에서 실제로 쓰이는 기능 대부분이 이 시기에 완성됐습니다.

## Slide 8
⑤
푸시 알림 · 실시간
2026.05.24 ~ 05.25
커밋 25건
서비스워커 기반 웹 푸시를 도입해 관리자가 현장 작업자에게 직접 알림을 보낼 수 있게 했습니다. 기기별 구독 관리와 준실시간 동기화까지 완성했습니다.
푸시 알림 구축
0d4e8ea
브라우저 알림 기능 도입
23644ba
작업자 푸시 알림 구현 (7파일 +517라인, SW 연동)
6052261
기기별 푸시 등록 처리 (2d55c18 · 2c3401e · 2fae092 포함)
29208b7
푸시 알림 발송 대상 관리
d3dcd13
푸시 알림 템플릿 편집 기능
구독 관리 · 실시간 동기화
cb9fcaf
푸시 기기 관리 화면
f505e08
작업자별 푸시 구독 배지 표시
3ce5ed4
관리자 푸시 관리 화면 + 15aba5e 상태 아이콘 개선
3d8a7b4
준실시간 원격 동기화 갱신
5179348
workPrepRecords Supabase 동기화 + 점검 레코드 연결
66a6ff6
Claude 품질 리뷰 하네스 추가
af82def
레거시 정적 산출물 · 미사용 에셋 제거
결과 — 관리자가 현장 단말로 직접 안전 알림을 발송할 수 있는 채널 확보

## Slide 9
⑥
보안 강화 · 품질 체계
2026.05.26 ~ 05.29
커밋 47건
관리자 쓰기를 서버 경계로 옮기고 RLS 정책과 개인정보 격리를 적용했습니다. 이 단계 끝에 v1.0 정식 릴리즈에 도달했습니다.
보안 경계 — 이 단계의 핵심
a857f7d
관리자 변경 전용 Edge Function 신설
4866aa8
관리자 쓰기를 서버 경계로 라우팅 (RLS + 서버 검증)
05a9082
관리자 세션 강화 · 484dba0 정책 정리
31efef6
점검 이력 공개 경로를 insert-only로 제한
1f8c5d7
작업자 사번을 브라우저 동기화에서 격리 (개인정보)
65ebf48
Supabase 공개 경계 하드닝
fa75b71
공개 작업자 삭제 차단 + 보안 가드 테스트 3건
품질 · 배포 · 릴리즈
c46e5c7
프로젝트 품질 하네스 도입 (npm run verify)
40dc178
Vercel 중복 별칭 리다이렉트 및 가드 (a2360b7 · 4b6d058)
d2c2526
헬퍼 · 스타일 · 뷰 셸 분리 리팩터링
6234dfc
작업준비 진행 UI 릴리즈 — v1.0-20260529
릴리즈 — v0.6 → v0.7 → v0.8 → v0.9 → v1.0 (4일간 5회)

## Slide 10
⑦
운영 안정화 · 구조 개선
2026.06.06 ~ 06.12
커밋 49건
비대해진 app-v2.js를 도메인별 모듈로 해체하고, 다크모드·자산 최소화·E2E 테스트로 운영 품질을 끌어올렸습니다.
대규모 모듈 분리 (app-v2.js 해체)
42abd83
선박/서약/이력 마크업 → fea5a61 작업자 관리 뷰
aab6f6e
XLSX 코덱 분리 · 08df5e2 분석 모델·선박 임포트 규칙
76effaf
(1/4) 푸시 규칙 → 37a7ee2 (2/4) 작업준비·점검 뷰
582c61f
(3/4) 디스패처 도메인 분리 → 7a0a69b (4/4) 상세 뷰
성능 · 접근성 · 보안
e9807d8
다크 모드 + 접근성 개선 (CSS 461라인 개편)
dd1a0e3
assets/dist 최소화 자산 서빙 · 3ef1800 esbuild 미니파이어
205417e
서비스워커 stale-while-revalidate 캐싱
542969b
CSP를 vercel.json 헤더로 단일화
테스트 · 통계 정확도 · 릴리즈
52a82b9
홈 개인화 점검 카드 + E2E 스모크 테스트 도입
8acd67e
E2E 격리 — 프로덕션 데이터 오염 차단
8ed3114
작업준비 배정일만 점검 대상으로 집계 (통계 정확도)
ce8d339
릴리즈 1.2-20260611 (뷰 분리)
결과 — 단일 파일 구조 해소, 자동화된 회귀 검증 체계 확보

## Slide 11
PHASE ⑧
타임라인 재설계 · 자동 업데이트
2026.06.17 ~ 06.18 · 커밋 11건 · 릴리즈 1.3 → 1.4
작업준비 타임라인을 3개 마일스톤 중심으로 재설계 (30757b4, 18파일)
1
등록
REGISTER
2
시작
START
3
완료
COMPLETE
다기기 동기화 수렴
35d8b98 다기기 statusHistory 합집합 병합
7e5140a 타임스탬프 동률 시 서버 레코드 채택
→ 여러 단말에서 같은 결과로 수렴 보장
무중단 자동 업데이트
cc46e88 새 버전 배포 시 클라이언트 자동 새로고침
3064fea 배포 스크립트 URL 캡처 안정화
→ 현장 단말이 구버전에 머무르는 문제 해소
모듈 분리 마무리
7d98ffb 점검 검증·요약 규칙 분리
2192fe7 데이터 정규화 모듈 분리
ab6e9d9 중복 제거·레거시 마이그레이션 분리
473e7b3 릴리즈 1.4-20260618 — 신규 에셋 토큰 + 서비스워커 버전 발행

## Slide 12
PHASE ⑨ · 최신 릴리즈
위험성평가 체크리스트 도입
2026.07.03 · 커밋 2건 · v1.5-20260703
7
위험성평가 작업표준
108
위험요인
145
점검 항목
48
안전표지 종류
dc3376c 위험성평가 체크리스트 이식 — 안전표지 · 위험도 표시 및 편집 (58파일, +2,058라인)
1
체크리스트 콘텐츠 전면 교체
기존 항목을 7개 위험성평가 작업표준 기준으로 재구성해 DB에 시딩 (기존 콘텐츠는 백업 보존)
2
점검 화면 섹션 카드 재설계
마스터 체크박스, 중앙 안전표지 이미지, 위험점수·위험등급 배지, 항목 박스 레이아웃
3
관리자 편집 기능 확장
표지코드(미리보기 포함) · 발생빈도 · 강도를 편집하면 총 위험점수 자동 계산
4
서버 경계 · 배포
Edge Function v10에 sign_code/frequency/severity/total_score 허용, 1cce226 릴리즈로 설치 단말 자동 갱신
Notes: 현재 운영 중인 최신 버전입니다. 법정 위험성평가 체계를 앱 체크리스트에 그대로 반영했습니다.

## Slide 13
SUMMARY
최종 산출물 — 구현된 핵심 기능 9가지
1
안전 체크리스트 점검
위험성평가 기반 · 안전표지 · 위험등급
2
작업준비 관리
등록 → 시작 → 완료 마일스톤 추적
3
불안전 상태 신고
사진 촬영 · 다중 첨부 · 진행률 표시
4
자재 이슈 워크플로
이슈 등록부터 처리까지 관리
5
안전서약 서명
당일 서명 재사용 캐싱
6
월간 작업자 분석
공휴일 반영 · XLSX 내보내기
7
웹 푸시 알림
기기별 구독 · 템플릿 편집 · 관리자 발송
8
관리자 화면
선박 · 작업자 · 공구 · 항목 관리
9
PWA
오프라인 캐시 · 버전 자동 업데이트
기술 스택
정적 HTML/CSS/JS (PWA) · Supabase (Postgres · RLS · Realtime · Storage · Edge Functions) · Vercel · esbuild · Playwright E2E
품질 · 보안 체계 관리자 쓰기 서버 경계 · RLS 정책 · 사번 격리 · CSP 단일화 · npm run verify 품질 하네스 · E2E 스모크 · 릴리즈 베이스라인 문서화
Notes: 2개월간 254개 커밋으로 현장에서 실제 운영 중인 안전관리 웹앱을 완성했습니다.